阶段工作小结

一、本阶段工作内容

在前两个阶段分别完成了系统的需求分析、架构设计以及核心功能模块的初步开发与原型搭建之后，本阶段我的工作重心全面转向了系统的深度完善、功能集成与整体联调测试。本阶段的核心目标是将此前各模块的独立实现真正融合为一个稳定、完整、可交付的系统，并在此基础上对情绪识别、多人人脸匹配、考勤统计报表等进阶功能进行补全与优化。

首先，在情绪识别功能的完整落地方面，我在上一阶段已初步接入了预训练的深度学习模型，但彼时仅完成了模型的加载与单帧推理的基本调通，尚未与主业务流程形成有效闭环。本阶段我对EmotionRecognitionService类进行了系统性重构，完善了从人脸检测到情绪分类的完整处理链路，包括人脸图像的尺寸标准化、像素归一化等预处理步骤，以及通过softmax输出层获取七种基本情绪概率分布的后处理逻辑。为了进一步提升情绪识别在实际流场景下的稳定性，我引入了多帧融合机制，对连续若干帧的情绪识别结果进行加权平均，有效抑制了因单帧图像质量波动而导致的情绪判断抖动问题，使得最终输出的情绪标签更加平稳可信。与此同时，情绪识别结果也被同步写入recognition_logs表的对应字段，实现了识别日志的信息完整性。

其次，在多人人脸匹配功能的优化与压力测试方面，本阶段投入了较多精力。上一阶段实现的MultiPersonService类在单摄像头、少量人脸的场景下运行良好，但在模拟单帧存在多张人脸的压力场景下，暴露出了处理延迟明显上升的问题。为此，我对多人识别的并行处理逻辑进行了深度优化，通过合理划分线程任务粒度，将每个检测到的人脸区域的特征提取与比对任务分配至独立的子线程中并发执行，并在汇总阶段引入结果队列进行有序收集，有效降低了多人场景下的端到端识别延迟，使系统在常规硬件环境下基本满足了需求规格说明书中提出的单次识别1秒内完成的实时性要求。

再者，考勤管理模块在本阶段得到了全面的功能补全。AttendanceService类的核心逻辑在上一阶段已初步建立，本阶段我重点完善了异常考勤检测算法，通过对用户历史考勤数据的分析，实现了迟到、早退、缺勤等异常状态的自动标记。同时，我开发了考勤报表生成功能，支持按人员、按日期范围进行灵活筛选，并将统计结果以结构化形式呈现在GUI界面的日志查询模块中，使管理员能够直观地掌握人员出勤情况。防重复打卡机制也在本阶段得到了严格验证，通过在业务逻辑层对短时间窗口内的重复识别事件进行过滤，确保了考勤数据的准确性与可靠性。

此外，本阶段还对系统的整体UI交互体验进行了一轮系统性打磨。在PySide2构建的主界面基础上，我对摄像头配置面板的交互逻辑、各个关键区域的布局自适应以及底部功能控制栏的状态反馈进行了细化调整，使界面在不同分辨率下的显示效果更加一致，并进一步强化了操作结果的即时反馈机制，提升了整体的用户体验。最后，我对各模块进行了系统性的集成联调测试，覆盖了从用户注册、人脸采集、模型训练到实时识别、考勤打卡、日志查询的完整业务链路，确认各层次之间的接口调用与数据流转均符合系统设计说明书中的预期设计。

二、遇到的问题以及解决思路

在本阶段的工作推进过程中，同样遭遇了若干值得深入记录的技术挑战。其中最为棘手的问题出现在情绪识别模型与主业务线程的集成过程中。由于情绪识别模型的推理本身具有一定的计算开销，在多路摄像头同时开启人脸识别模式的场景下，将情绪识别推理直接嵌入图像处理的主循环中，会导致整体帧率出现明显下降，严重影响结果图像的清晰度。面对这一问题，我的解决思路是将情绪识别任务从主处理线程中解耦出来，设计了一个独立的情绪分析任务队列，主线程仅负责将检测到的人脸图像块投入队列，由后台专用线程异步消费并完成推理，推理结果通过共享数据结构回写至对应的显示帧。这种生产者-消费者模式的引入，使得情绪识别的计算压力不再阻塞实时显示，在保证功能完整性的同时维持了系统的流畅运行。

另一个显著的挑战来自于考勤异常检测逻辑的边界情况处理。在设计迟到、早退等异常判断规则时，最初的实现方案仅基于固定的时间阈值进行简单比较，在实际测试中发现对于跨天加班、弹性工时等非标准考勤场景的处理结果存在误判。为了解决这一问题，我对AttendanceService中的异常检测算法进行了重构，引入了基于考勤规则配置的动态判断机制，将考勤时间规则从硬编码中抽离，改为从配置层读取，从而使系统具备了一定的规则灵活性，能够适应不同的考勤制度需求，有效减少了误报情况的发生。

三、下一阶段计划

在本阶段完成系统核心功能的全面集成与联调之后，下一阶段的工作将主要聚焦于系统的全面测试、性能调优以及最终的文档整理与项目收尾工作。在测试层面，计划针对人脸识别准确率、情绪识别稳定性、考勤逻辑正确性等关键指标设计专项测试用例，并在不同光照条件、人脸角度、并发摄像头数量等多种场景下进行系统性的压力测试与回归测试，以发现并修复潜在的边界问题。在性能层面，计划对数据库查询语句进行进一步优化，针对recognition_logs和attendance_records等高频读写表添加合理的索引策略，以提升日志查询和考勤统计的响应速度。此外，还计划对整个项目的代码进行一轮规范化整理，补充必要的注释与文档，并完成项目最终报告的撰写，确保项目能够以完整、规范的形态顺利结项交付。